NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

1. sz. melléklet az 1. sz. előterjesztéshez

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Végrehajtási Főosztály

1011 Budapest, Fő u. 44-50.

#### Dr. Nemcsok Dénes

helyettes államtitkár

Tárgy: Kérelem kiegészítő projektfinanszírozás támogatásához – KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019

- Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

Alulírott Dr. Sütő László polgármester, mint Marcali Város Önkormányzata (8700 Marcali, Rákóczi utca 11.) aláírásra jogosult képviselője azzal a kérelemmel fordulok Önhöz, hogy az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KEOP-1.2.0/09—11-2011-0019 azonosítószámú pályázatomhoz kapcsolódó, 2012. november 23-án hatályba lépett támogatási szerződés keretében rendelkezésre álló „Építési munkák” projektelem, „Összes elszámolható költség” összegét megnövelni szíveskedjenek 128.509.017 Ft összeggel.

Indokolás:

- A „Vállalkozói szerződés KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosítószámú Marcali Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése” projekt keretében Csatornahálózat fejlesztése FIDIC Piros könyv és szennyvíztisztító telep fejlesztése és FIDIC Sárga Könyv alapján” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében 2014. július 04. napján történt meg a benyújtott egy darab ajánlat bontása. Az Ajánlattevő az egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) soron 1.428.680.000 Ft összeget rögzített. Tekintettel a kbt. 125. § (9) bekezdésében, továbbá a FIDIC vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakra – az eljárást megindító felhívásban előírtak alapján -, a Kivitelező 5% kötelező tartalékot (71.434.000 Ft) kell, hogy képezzen az ajánlati ár felett az előre nem látható utó-és pótmunkák fedezésére, azaz mindösszesen a kivitelezésre – a tartalékkerettel együttesen 1.500.114.000 Ft összeg rendelkezésre állása szükséges. A jelenleg hatályos támogatási szerződés alapján ugyanakkor „Építési munkák”: 1.277.967.983 Ft, Tartalék”: 93.637.000 Ft, azaz mindösszesen 1.371.604.983 Ft áll rendelkezésre.

Fentiek alapján a rendelkezésre álló forrás és a projekt megvalósításához szükséges költség különbözete 128.509.017 Ft, azaz százhuszonnyolcmillió-ötszázkilencezer-tizenhét forint.

- A projekt keretében már lebonyolításra került a kivitelezés érdekében közbeszerzési eljárás, amely eredménytelenül zárult, ezért szükségessé vált jelen közbeszerzési eljárás lefolytatása. Figyelembe véve az elszámolhatóság szabályait és időkorlátot (2015. szeptember 30.), ezért rendkívül fontos a most lefolytatott eljárás alapján a vállalkozóval történő mielőbbi szerződéskötés.

Fentiek alapján, kérem Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr segítő közreműködését a tárgyi projekt többletforrás biztosítása érdekében.

A kérelem/módosítás a projektben vállalt indikátorokat nem érinti!

Mellékletek: (kérelmet alátámasztó dokumentumok)

Jegyzőkönyv ajánlatok bontásáról

Dátum: 2014. július 16.

Aláírás:

Kedvezményezett

Ph.